ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Прилуцької районної військової адміністрації

26 травня 2026 року № 33

ПЛАН

підготовки об’єктів підприємств-надавачів  житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної сфери

Прилуцької міської ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року

| № п/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт (кількість) | Виконавці та відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | одиниць | 320 | Прилуцький міський голови, керівники житлово-експлуатаційних підприємств (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі, які обслуговуються: |  |  |  |
|  | 1.Управителями - всього | одиниць | 185 | Прилуцький міський голови, ОСББ, ЖБК (в порядку рекомендації) |
|  | 2.ОСББ, ЖБК | одиниць | 76 |  |
|  | 3.Відомчий житловий фонд, всього | одиниць |  | Прилуцький міський голови спільно з власниками житла (в порядку рекомендації) |
|  | із них в розрізі міністерств і відомств: |  |  |  |
|  | -Міноборони | одиниць |  |  |
|  | 4.Інші | одиниць | 59 |  |
|  | 1.1. Кількість будинків з централізованим теплопостачанням і видачею паспортів готовності | одиниць | 225 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
| 2. | Забезпечити впровадження заходів у житловому фонді, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | 97 |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | 185 |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 185 |  |
| 3. | Обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) для виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | тис. грн | 7954,0 | Прилуцький міський голови, керівники житлово-експлуатаційних підприємств (в порядку рекомендації) |
| 4. | Забезпечити підготовку об’єктів соціально-культурного призначення, всього | одиниць | 25 | Прилуцький міський голови (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 12 |  |
|  | - заклади освіти | одиниць | 11 |  |
|  | - заклади охорони здоров’я | одиниць | 2 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
| 5. | Обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) для виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах соціально-культурного призначення | тис. грн. | 870,0 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
| 6. | Забезпечити підготовку котелень - всього | одиниць | 54 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | 6.1. Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) - всього | одиниць | 54 |  |
|  | 6.2. Відомчі котельні – всього | одиниць |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | -МОЗ | одиниць |  |  |
|  | -МОН | одиниць |  |  |
|  | -Міноборони | одиниць |  |  |
|  | -Інші | одиниць |  |  |
| 7. | Забезпечити капітальний ремонт або реконструкцію котелень – всього | одиниць | 1 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | 7.1. Комунальних котелень місцевих рад – всього | одиниць | 1 |  |
| 8 . | Забезпечити заміну котлів - всього | одиниць |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | 8.1. На комунальних котельнях місцевих рад | одиниць |  |  |
| 9. | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) випробування - всього | км | 51,356 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | 9.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | км | 51,356 |  |
|  | 9.2. Мережі відомчих котелень - всього | км |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
| 10. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах теплопостачання | тис.грн | 1968,00 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
| 11. | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | - вугілля, всього | тонн |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | на комунальних котельнях місцевих рад | тонн |  |  |
|  | - дров, всього | м³ |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | для потреб населення | м³ |  |  |
|  | на комунальних котельнях місцевих рад | м³ |  |  |
|  | на відомчих котельнях | м³ |  |  |
|  | - пелети, всього | тонн |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | на комунальних котельнях місцевих рад |  |  |  |
| 12. | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 1,2 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 1,2 |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км |  |  |
| 13. | ##### Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | 13.1. Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 2 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | одиниць | 2 |  |
|  | 13.2. Каналізаційних насосних станцій (КНС) – всього | одиниць | 20 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | комунальних КНС | одиниць | 20 |  |
|  | відомчих КНС | одиниць |  |  |
|  | 13.3. Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 1 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | комунальних КОС | одиниць | 1 |  |
|  | відомчих КОС | одиниць |  |  |
|  | 13.4. Свердловин - всього | одиниць | 15 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | комунальних свердловин | одиниць | 15 |  |
|  | відомчих свердловин | одиниць |  |  |
| 14. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн | 1100,00 | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
| 15. | Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  | Прилуцький міський голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації) |
|  | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 8 |  |
|  | Забезпечити заготівлю посипкового матеріалу та реагентів | тис. тонн | 0,3 |  |

Начальник відділу житлово-комунального господарства,

містобудування та архітектури Прилуцької районної державної адміністрації	 					      Микола ПАСКА