# Україна

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про хід виконання Програми 23 травня | 2012 року | - м. Прилуки № | 248 |
| --- | --- | --- | --- |

„Питна вода Прилуцького району

на 2006 – 2020 роки”

На розширеному, спільному з Президією районної ради засіданні Колегії райдержадміністрації відмічалося, що відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Прилуцькою районною санітарно-епідеміологічною станцією, Південним сектором з охорони навколишнього природного середовища, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями району проводиться відповідна робота по виконанню Програми „Питна вода Прилуцького району на 2006 – 2020 роки”.

На території району налічується 34 водокористувачі підземних вод.

89  артезіанських свердловин забезпечують населення централізованим питним та господарським водопостачанням.

В 26 населених пунктах працюють 203 км централізованих систем водопостачання, їх протяжність за 5 років зросла на 23 км.

У районі  станом на 01.01.2012 року м налічується 5123 особистих та 156 громадських колодязів.

Проводиться лабораторний контроль якості питної води та дезінфекція водонапірних башт та водогонів.

Покращились хімічні та бактереологічні показники якості питної води в комунальних водопроводах.

Проте існує проблема погіршення хімічних показників якості питної води в шахтних колодязях. Несвоєчасно проводиться дезинфекція громадських колодязів.

Недостатніми темпами проводиться будівництво вуличних водопроводів, реконструкція існуючого обладнання водопровідно-каналізаційного господарства територіальних громад.

У деяких надавачів послуг з водопостачання відсутні дозволи на спеціальне водокористування.

Враховуючи вищевикладене з урахуванням обговорення :

- Інформацію про хід виконання Програми „Питна вода Прилуцького району на 2006-2020 роки” взяти до відома.

- Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації   (Черепенко О.В.), управлінням райдержадміністрації: фінансовому (Мусійченко Н.В.), агропромислового розвитку (Мирвода Г.І.), виконавчим комітетам сільських, селищних рад, Прилуцькій районній санітарно-епідеміологічній станції (Стрекозов М.Є.) забезпечити виконання Програми „Питна вода Прилуцького району на 2006-2020 роки”.

- Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації   (Черепенко О.В.), головам виконавчих комітетів сільських, селищних рад спільно з районною санітарно-епідеміологічною службою (Стрекозов М.Є.) забезпечити постійний контроль за дезінфекцію централізованих систем водопостачання та громадських колодязів.

- Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації   (Черепенко О.В.) продовжити роботу по впровадженню локальних очисних споруд в населених пунктах району, а при будівництві нових об’єктів на території району наполягати на включенні в проект окремим пунктом будівництво локальних очисних споруд.

5. Виконавчим комітетам Яблунівської (Піддубна В.М. ), Смоської (Миколаєнко О.І.), сільських рад до 01.07.2012 року оформити дозволи на спеціальне водокористування.

6. Виконавчому комітету Линовицької селищної ради (Назарко О.М.) до 15.06.2012 року подати відділу житлово-комунального господарства пропозиції по вирішенню питання будівництва каналізаційного колектору від КНС до полів фільтрації.

7.	Рекомендувати керівникам КП «Водоканал» та ВАТ „Прилуцький райсількомунгосп” (Редька О.В.) проводити постійний контроль якості питної води в водогонах, що знаходяться на обслуговуванні.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Стукалову А.В.

Голова райдержадміністрації					                   О.В. Нестеренко