# Україна

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про підсумки проходження опалювального 08 червня | 2015 року | - м. Прилуки № | 185 |
| --- | --- | --- | --- |

сезону 2014-2015 років та завдання по підготовці

господарського комплексу району і об’єктів

бюджетної сфери до осінньо-зимового

періоду 2015-2016 років

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства і бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та з урахуванням обговорення на розширеному засіданні Колегії районної державної адміністрації:

1. Інформацію про стан проходження опалювального сезону 2014-2015 років та підготовку господарського комплексу району і об’єктів бюджетної сфери до осінньо-зимового періоду 2015 - 2016 років взяти до відома.

- 2. Затвердити:

- 2.1. План комплексних заходів з підготовки житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років (додається).

- 2.2 Склад оперативного штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період (додається).

3. Виконкомам сільських та селищних рад,  відділам райдержадміністрації: культури, туризму і релігій; освіти; управлінню соціального захисту населення; центральній районній лікарні:

3.1. До 15 червня 2015 року розробити і затвердити плани заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років та надати відповідні матеріали для узагальнення відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

3.2. До 15 жовтня 2015 року:

3.2.1. Провести моніторинг стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років.

3.2.2. Взяти під особистий контроль споживання природного газу на підвідомчих об’єктах і установами в межах доведених лімітів та використання резервних видів палива.

Забезпечити переведення газових котелень на альтернативні види палива та недопущення виникнення аварійних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення та соціальної сфери у можливих випадках повного припинення постачання природного газу.

3.2.3. Забезпечити встановлення електричних бойлерів для забезпечення об’єктів соціальної сфери гарячим водопостачанням.

3.2.4. Забезпечити підготовку автономних та аварійних джерел енергозабезпечення на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери.

3.2.5. При проведенні підготовчих та ремонтних робіт котелень до опалювального періоду 2015-2016 років особливу увагу приділяти реконструкції котельного обладнання зі встановленням сучасних твердопаливних котлів.

3.2.6. Забезпечити утеплення споруд, що знаходяться в їх підпорядкуванні, для  забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний період, промивання і ремонт устаткування та  внутрішніх теплових мереж, ревізію запірної арматури на внутрішніх системах водо-, теплопостачання та водовідведення.

3.2.7. Забезпечити закупівлю необхідної кількості твердого палива з максимальним використанням його місцевих видів (торфу, несортованої деревини та її відходів тощо).

4. Рекомендувати селищним та сільським головам:

4.1. Взяти під особистий контроль:

4.1.1 Своєчасне завершення підготовки до 01 жовтня поточного року господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років.

4.1.2. Виконання робіт із реконструкції, капітального та поточного ремонту комунальних доріг і об’єктів житлово-комунального господарства, що фінансуються за рахунок державних коштів.

4.2. Вжити заходів щодо:

4.2.1. Виділення бюджетним установам і організаціям, що фінансуються із місцевих бюджетів, в повному обсязі коштів для розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги.

4.2.2. Приведення у відповідність до діючого законодавства експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання і обслуговування димовентиляційних каналів у житлових будинках.

4.3. Упорядкувати тарифи на житлово-комунальні послуги згідно з чинною нормативною базою до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво і надання послуг та своєчасно коригувати їх розмір при зміні  вартості складових тарифів та проведенні реконструкції обладнання і мереж, забезпечивши при цьому відкритість та прозорість їх впровадження.

5. Виконавчим комітетам селищних та сільських рад, відділам районної державної адміністрації: культури, туризму і релігій; освіти; управлінню соціального захисту населення; центральній районній лікарні надавати відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації інформацію про хід виконання плану комплексних заходів станом на 12 та 28 число щомісяця, починаючи з травня по 15 жовтня цього року.

6. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації забезпечити моніторинг підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років та у встановлені терміни надавати звіти Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації.

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 травня 2014 року № 178 «Про стан проходження опалювального періоду 2013-2014 років та підготовку житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» та від 28 серпня 2014 року №368 «Про хід  підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років».

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова районної

державної адміністрації							В.М. Ковтун

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

08 червня 2015 року № 185

- План

комплексних заходів з підготовки житлово-комунального господарства

і об’єктів бюджетної сфери району до роботи

в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Строки виконання | Відповідальні виконавці робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності. | Одиниць | 72 | До 01.10.2015 |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності – всього | Одиниць | 47 |  | Виконавчі комітети селищних, сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ | Одиниць | 3 |  | Виконкоми Ладанської селищної, Дідовецької, Яблунівської сільських рад, ОСББ |
|  | 3. Відомчий житловий фонд | Одиниць | 22 |  | Власники житла. |
| 2. | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  | До 01.10.2015 | Виконавчі комітети селищних, сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
|  | - ремонт опалювальних систем | Одиниць | 6 |  |  |
|  | - промвання опалюваль-них систем | Одиниць | 6 |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | Одиниць | 1 |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | Одиниць | 2 |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків | Одиниць | 6 |  |  |
| 3. | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення, всього | Одиниць |  | До 01.10.2015 | Відділ освіти райдержадміністрації, Прилуцька центральна районна лікарня, виконкоми сільських та селищних рад |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | Одиниць | 32 |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | Одиниць | 21 |  |  |
|  | - заклади охорони здоров’я | Одиниць | 4 |  |  |
| 4. | Забезпечувати у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – всього | Тис. грн.. | 20,0 |  | Виконавчі комітети сільських, селищних рад, житлово-експлуатаційні підприємства, відділ освіти райдержадміністрації, Прилуцька центральна районна лікарня |
| 5. | Забезпечити підготовку котелень - всього | Одиниць | 45 | До 01.10.2015 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | 5.1. Комунальні котельні місцевих рад | Одиниць | 10 |  | Ладанська селищна рада |
|  | 5.2. Відомчі котельні – всього | Одиниць | 35 |  | Власники котелень |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | Одиниць | 31 |  |  |
|  | - МОН | Одиниць | 4 |  |  |
| 6 | Забезпечити капітальний ремонт або реконструкцію - всього | Одиниць | 3 | До 01.10.2015 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | 6.1. Комунальні котельні місцевих рад - всього | Одиниць | 1 |  | Ладанська селищна рада |
|  | 6.2. Відомчі котельні - всього |  | 2 |  | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОН | Одиниць | 2 |  |  |
| 7 | Забезпечити заміну котлів – всього | Одиниць | 10 | До 01.10.2015 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | 7.1. На комунальних котельнях місцевих рад – всього | Одиниць | 4 |  | Ладанська селищна рада |
|  | 7.2. На відомчих котельнях – всього | Одиниць | 6 |  | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОН | Одиниць | 6 |  |  |
| 8. | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | км | 9,0 | До 01.10.2015 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | 8.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 3,5 |  | Виконком Ладанської селищної ради |
|  | 8.2. Мережі відомчих котелень – всього | км | 5,5 |  | Власники мереж |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОЗ |  | 0,5 |  |  |
|  | - МОН |  | 5,0 |  |  |
| 9 | Забезпечити заміну теплових мереж (у двотрубному вимірі) – всього: | км | 0,37 | До 01.10.2015. | Відділ освіти райдержадміністрації, Прилуцька центральна районна лікарня |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | 9.1. Мережі відомчих котелень – всього: | км | 0,37 |  | Власники мереж |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - МОЗ |  | 0,17 |  |  |
|  | - МОН |  | 0,2 |  |  |
| 10 | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт з теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування). | тис. грн. | 15,0 | До 01.10.2015 |  |
| 11 | Забезпечити закупівлю твердого палива: |  |  | До 01.10.2015 |  |
|  | - вугілля – всього | тонн | 480 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | 11.1. На відомчих котельнях | тонн | 480 |  | Відділ освіти райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації |
| 12 | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | До 01.10.2015 |  |
|  | 12.1. Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 0,162 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - комунальних мереж | км | 0,162 |  | Виконкоми сільських, селищних рад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення. |
|  | 12.2. Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | 0,025 |  | Виконком Ладанської селищної ради |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 0,025 |  | Виконком Ладанської селищної ради, КП «Водоканал» |
| 13 | ##### Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  | До 01.10.2015 |  |
|  | 13.1. Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 2 |  | Виконком Ладанської селищної ради, КП «Водоканал» |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | одиниць | 2 |  |  |
|  | 13.2. Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | одиниць | 2 |  | Виконком Ладанської селищної ради, КП «Водоканал» |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | одиниць | 2 |  |  |
|  | 13.3. Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 1 |  | Виконком Ладанської селищної ради, КП «Водоканал» |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | одиниць | 1 |  |  |
|  | 13.4. Свердловин - всього | одиниць | 89 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | одиниць | 51 |  | Виконкоми сільських, селищних рад, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги |
|  | відомчих свердловин | одиниць | 38 |  | Виконкоми сільських, селищних рад, власники свердловин |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | - Інші |  | 38 |  |  |
| 14 | Загальні обсяги коштів на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (за рахунок всіх джерел фінансування) | тис. грн. | 25,0 | До 01.10.2015 |  |
| 15 | ##### Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  | До 01.10.2015 |  |
|  | 15.1. Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 12 |  | Філія «Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівський облавтодор» |
|  | 15.2. Забезпечити заготівлю посипочного матеріалу та реагентів | тис. тонн | 4,2 |  | Філія «Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівський облавтодор» |

Керівник апарату

райдержадміністрації							Л.В. Нікітченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

08 червня 2015 року № 185

СКЛАД

оперативного штабу з питань підготовки і роботи

господарського комплексу та соціальної інфраструктури

в осінньо-зимовий період

| Мирвода Григорій Іванович | заступник голови районної державної адміністрації, голова штабу; |  |
| --- | --- | --- |
| Стукалова Антоніна Володимирівна | начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, заступник голови штабу; |  |
| Сидорчук Оксана Леонідівна | головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, секретар штабу; |  |
| Александрова Світлана Анатоліївна | головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; |  |
| Бордовіцин Андрій Іванович | директор Прилуцького РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» (за згодою); |  |
| Бутко Наталія Петрівна | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації; |  |
| Демченко Володимир Дмитрович | головний інженер філії «Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівоблавтодор» (за згодою); |  |
| Дрюк Василь Володимирович | начальник Прилуцького УГГ ПАТ «Чернігівгаз» (за згодою); |  |
| Заєць Володимир Петрович | головний лікар Прилуцької центральної районної лікарні; |  |
| Мусійченко Надія Володимирівна | начальник фінансового управління райдержадміністрації; |  |
| Пятигорець Олена Юріївна | в. о. начальника відділу освіти райдержадміністрації; |  |
| Федоренко Людмила Миколаївна | начальник відділу культури, туризму і релігій райдержадміністрації. |  |

Керівник апарату

райдержадміністрації							Л.В. Нікітченко